华南理工大学“学生研究计划”（SRP）项目立项申请表

| 项目名称 |  | 基于单片机的电池管理系统板（BMS）设计 |  |  |  |  |  |  | 申报年度 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题来源 | 横向课题 |  |  | 学生参与该项目应取得的学分数 |  | 4 |  | 拟接纳学生人数 |  | 4 |
| 项目执行时间： 2024年4月－2025年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姓 名 | 胡 帅 |  | 单 位 |  | 电力学院 |  |  |  |
|  |  | 职 称 | 工程师 |  | 联系手机 |  | 18665009382 |  |  |  |
|  |  | 职 务 |  |  | 电子邮箱 |  | hushuai@scut.edu.cn |  |  |  |
| 研究目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过该项目让学生们深入了解BMS的功用、组成及原理，同时通过设计BMS，结合电路、模拟电路、数字电路的理论知识，增强软硬件设计开发能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究BMS的功用、内部组成及原理，设计BMS的内部电路，同时编写电路中单片机的固件程序，让BMS正常实现对电芯的充放电功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国、内外研究现状和发展动态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新能源产业目前在全球正处于高速发展阶段，中国和西方国家都在积极布局，而作为新能源产业中的关键部件，BMS的设计制造水平已经成为整个新能源行业发展的关键要素。小到充电宝、大到军用无人机、新能源汽车，都需用到BMS，目前中国在美日等国在BMS设计方面还存在一定差距，作为理工高校，更应该为我国的新能源事业输送更转更精的设计型复合人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新点与项目特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项目以新能源产业中的核心器件之一的电池管理系统为立足点，通过引导学生们独立设计BMS，让学生们深入新能源行业动态的同时，还能增强自身在软硬件方面的设计能力，为后续学业和职业规划奠定坚实的能力基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术路线、拟解决的问题及预期成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BMS内部由供电单元、驱动单元、信号调理及采集单元、单片机单元、IO控制单元等组成，学生们需要独立设计这些电路单元，同时将所有单元对接起来，组成一个完整的BMS板，同时，同编写单片机的固件程序，控制BMS板实现对电芯的充电功能，以及对外部用电设备（各种数码产品）进行充电。 设计过程涉及到大量的电路、模拟电路、数字电路知识的应用，学生们需要结合所学知识，加强设计实战能力。 预期成果： 实物电路板及配套软件一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一阶段（3月）：知识储备阶段，学生查找各种与BMS、电芯、快充、电源相关的知识，搜集100个关键词； 第二阶段（4月）：熟悉工具阶段，学习了解电路设计EDA软件和单片机设计EDA软件的使用方法和流程; 第三阶段（5~8月）：设计阶段，设计各个功能单元，同时实现单元间对接; 第四阶段（9月~2025年12月）：调试迭代阶段，对功能单元进行功能调试，同时对软硬件进行联调，实现BMS的整体功能; 第五阶段（1~3月）：优化成本，整理相关设计文档; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已有基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩: BMS板内部所需要的供电单元、驱动单元、信号调理及采集单元、单片机单元、IO控制单元等功能单元，已经有大量成功的电路应用案例，这些成功应用过的电路单元，可以作为该项目的电路设计模板。  二、已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法: 已具备的条件：拥有完备的设计调试环境，各种测量仪器齐全 尚缺少的条件：1、需要采购相关电子元器件；2、BMS中的充放电控制原理需要进一步深入明确，以求达到可以直接全面施工的技术状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诚 信 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人已认真填写并检查以上材料，保证内容真实有效。 项目负责人（签字）： 2024年3月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 院 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管院领导（签字） （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 校 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门领导（签字） （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明

1、完成本表相关内容填写后请录入到申报系统中，并将本文件作为附件上传。项目纸质材料留学院备查。

2、项目名称：填写拟发布项目名称，连续资助项目请在项目名称后加上“（连续资助）”字样，如“溶胶凝胶法制备分子杂化生物活性无机高分子复合骨修复材料的研究（连续资助）”。

3、申报年度：选填当年所属年份。

4、选题来源：选填863项目、987项目、国家自然科学基金项目、省级自然科学基金项目、教师横向科研项目、企业委托项目、社会委托项目、教师自拟、其他项目。

5、项目研究内容与创新点：申请连续资助项目含往期同类立项项目实施过程的总体评价。

6、对参与学生的要求：申请连续资助项目含往期同类立项项目实施过程中人才培养情况和参与项目的学生信息，请在表格中加入如下信息。

| 姓 名 | 年 级 | 所在学院、专业 |
| --- | --- | --- |
| ….. |  |  |

7、学生参与研究主要内容：要写明具体内容和拟招收的每位学生的具体分工。

8、预期目标：申请连续资助项目含上期同类立项项目实施后已取得的成果。

9、经费使用计划：申请连续资助项目含上期同类立项项目经费的使用情况。