附件1：项目内容及需求

- 项目背景

华南理工大学医院作为学校直属的综合性基层医疗机构，承担着校内师生员工（含教职工、学生、离退休人员）、家属及周边社区居民的基本医疗服务、公共卫生管理、健康体检、公费医疗管理等核心职能。随着国家“健康中国2030”战略推进、公立医院高质量发展要求以及《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》的落地，现有医院信息系统（HIS）已难以满足多类型用户（师生/居民）、多业务场景（诊疗/公卫/体检/公费医疗）的协同需求，存在系统功能碎片化、数据孤岛严重、智能化水平不足等问题。为全面提升医院服务能力与管理效率，构建“以患者为中心、以临床为核心、以管理为支撑”的一体化智慧医疗平台，现启动医院信息化系统建设项目，需覆盖全业务流程、全功能科室、全用户角色的数字化需求，打造符合现代医院管理要求的新一代信息系统。

其主要建设内容如下：

| 序号 | 类别 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗业务 | 医疗业务、医技业务、专科业务、药事管理 |
| 2 | 医疗服务 | 互联网服务、智慧医疗、诊前服务、诊中服务、健康体检、诊后服务 |
| 3 | 管理业务 | 医疗护理管理、办公管理、考核评审管理、运营管理、教学科研管理、图书馆管理、审计管理、运维保障管理 |
| 4 | 信息平台 | 信息平台基础、平台服务集成 |
| 5 | 新兴技术应用 | 云计算技术、物联网技术应用 |
| 6 | 接口与数据迁移 | 外部系统接口、历史数据迁移 |
| 7 | 安全防护 | 网络系统等级保护、信息系统密码评审 |
| 8 | IT基础设施 | 机房基础、基础软件、其他终端设备 |

- 本项目服务内容：

| 序号 | 服务阶段 | 服务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备阶段 | 明确项目目标与范围、组建专业团队、制定工作计划、准备必要工具与资料。 |
| 2 | 调研阶段 | 设计调研问卷与访谈大纲、实施数据收集、初步数据分析、形成调研日志。 |
| 3 | 调研分析报告 | 撰写报告、提出建议、报告汇报与修订。 |
| 4 | 建设蓝图设计、 深化设计方案编写 | 设计建设蓝图、编写详细实施方案、项目工作计划、风险评估与应对、技术选型与工具推荐、智能化图纸编制。 |
| 5 | 设计成果汇报 | 准备汇报材料、组织汇报会议、收集反馈、调整优化。 |
| 7 | 项目评审及成果提交 | 准备评审材料、邀请评审专家、参与评审会议、提交最终成果。 |
| 8 | 采购阶段服务 | 辅助用户招标采购阶段工作、编制采购需求书、编制验收标准。 |
| 9 | 施工过程咨询服务 | 1.协助开展信息化项目汇报、实施、验收和结算审计等全过程管理。提供信息化项目有关会议支持服务。 2.配合院方对电子病历系统应用水平、互联互通、智慧服务、智慧管理进行评估，协助院方完成评级工作。 3.在施工过程中配合进行设计变更与相应的文档编制工作。 4.进行施工指导工作、进行技术培训咨询、配合业主进行组织协调，配合进行进度与成本控制。 |
| 10 | 验收阶段咨询服务 | 分阶段验收支持、竣工图编制与归档 |