广州国际校区遴选一期工程建筑

修缮项目协议施工单位

遴选文件

遴选单位：华南理工大学广州国际校区综合事务办公室

日期：2023年8月

# 邀请书

各供应商：

华南理工大学广州国际校区（以下简称：国际校区）现对一期工程建筑修缮项目施工进行公开遴选，选定协议施工单位。

本次遴选工程项目的概况如下：

遴选范围: 一期工程建筑（A2~D5）墙面及天花修缮。

具体修缮内容以现场零星维修项目为准。

项目地点：广州市番禺区兴业大道东777号华南理工大学广州国际校区

计划实施日期：具体以甲乙双方签订的合同协议为准。

工程质量：工程质量管理按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按照国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业有关施工质量验收规范标准，达合格标准。

遴选报名时间：2023年8月14日至2023年8月18日。请于2023年8月18日上午12点前将企业法人营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件、委托人身份证及公司委托书扫描件、联系人及联系方式发送至邮箱zhenghy@scut.edu.cn。需进行遴选报名，方有资格参与遴选评审。逾期发送至邮箱的或不符合规定的文件将被拒绝。

遴选评审时间：2023年8月19日上午9:30。

遴选工程项目的遴选评审将于广州市番禺区兴业大道东777号华南理工大学广州国际校区F1a313会议室公开进行，供应商的法定代表人或其委托代理人应按遴选文件的要求准时参加遴选评审会议。

遴选单位：华南理工大学广州国际校区综合事务办公室

地址：广州市番禺区兴业大道东777号华南理工大学广州国际校区

联系人：郑老师

联系电话：020-81181884

- 第一章 须知

## 一、总则

由于本校区建成使用近五年，房屋及其他基础设施已过质保期，为了满足校区零星维修工程项目的建设需要，规范零星维修工程项目管理，提高维修工程项目的维修效率和质量，保证投资效益，促进校区持续健康发展，广州国际校区综合事务办公室拟对校区A2~D5墙面及天花修缮项目公开选择协议施工单位：1家，具体要求如下：

1、项目名称：2023年华南理工大学广州国际校区一期工程建筑维修项目

2、建设地点 ：华南理工大学广州国际校区

3、承包方式

3.1本次拟公开遴选确定装饰装修工程1家单位，作为华南理工大学广州国际校区A2~D5墙面及天花修缮项目的协议施工单位（简称：协议施工单位），在协议期内根据遴选人的工作需要接受遴选人的委托，委派有丰富经验的项目负责人及专业的施工人员开展A2~D5墙面及天花修缮项目的实施工作，提供优质、高效的修缮项目服务。

3.2包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包售后服务、项目措施费包干；

3.3结算方式：根据建设工程施工合同条款进行结算；

3.4质量标准: 符合设计要求、现行国家和行业验收标准，验收合格；

3.5遴选范围:华南理工大学广州国际校区A2~D5墙面及天花修缮。

3.6承包期限: 自签订合同之日起一个月。

4.遴选文件的组成  遴选文件分正副本（一份正本、二份副本）

5.遴选文件收件人 华南理工大学广州国际校区

6.地点  广州市番禺区兴业大道东777号华南理工大学广州国际校区

7. 遴选文件的递交和遴选评审

7.1接收遴选文件时间： 2023年8月14日起，截止时间：2023年8月18日上午12:00止。

7.2 遴选评审开始时间：2023年8月19日上午9:30

7.3地点：广州市番禺区兴业大道东777号华南理工大学广州国际校区F1a313室。

8. 遴选评审办法: 综合评估法，各专业综合得分第1名的供应商为中选人，分值权重分配：工程业绩等得分权重40%，服务方案得分权重60%。

9.工程质量保修：修缮工程项目质量保修期均为一年，如工程资料涉及主体结构的，应终身质保。

10.付款方式：按华南理工大学工程结算流程，由华南理工大学相关部门完成结算审核后，凭合法合规发票支付工程结算价款（扣除承包人应付的违约金、赔偿金、质量保修金及应由承包人交纳的各项费用等）。

11.项目技术力量要求：

11.1为了更好地协助遴选人完成工作任务，供应商必须按法律法规配备足够的管理人员及技术力量，且人员相对固定，供应商在遴选文件中必须列出人员的数量、工种、联系电话及身份证，人员调换必须经过遴选人的同意。

11.2工程项目完成后，中选人应及时签证，并如实填写工日和材料使用情况，结算时需按日期排序，并按签证制作完整的分项清单。

12.资金来源 : 遴选人自筹。

13.遴选文件的内容  遴选文件按以下顺序编排文件目录。

13.1遴选文件主要包括下列内容：

13.1.1服务方案：主要考查是否结合自身条件重点围绕“如何做好校园维修服务工作”展开描述、提出建议等方面的内容。

13.1.2现场答辩：主要针对服务方案的可行性进行答辨。

13.1.3服务承诺。

13.1.4供应商中标后，主要材料选用品牌必须从遴选人提供的《主要材料品牌选用表》中选择；同时遴选人保留对《主要材料品牌选用表》没有的材料进行看样定版和根据现场实际情况对中选人《主要材料品牌选用表》中选用材料品牌进行调整的权力。

14.供应商资质及项目负责人等级要求

14.1供应商须具有独立法人资格，能独立承担民事责任。

14.2供应商在参加遴选采购活动的最近三年内，在经营活动中无违法记录。

14.3法律、法规规定的其他条件。

15.遴选文件标注与签署

15.1遴选文件的应在封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2具体要求详见本遴选文件22、23项内容

16.遴选文件的补充、修改与撤回

供应商在提交遴选文件以后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的遴选文件，或以书面形式通知遴选人撤回已提交的遴选文件。补充、修改的内容为遴选文件的组成部分。

17.合同签定

中选人应在3日内与遴选人商谈并签订合同。遴选人与中选人按照遴选文件和遴选文件商定和签订合同，不再另行订立背离合同实质性内容的其他协议

18.开标后，遴选方与中标方除签订工程建设合同之外还必须与遴选方完成《安全协议》、《工程建设项目廉政责任书》的签署。

19.考核管理：

遴选人对中选人的进度管理、质量管理、造价管理、安全文明施工管理等指标进行综合考核。

20.退出与递补机制：

20.1退出机制

供应商在招和施工过程中出现下列情形之一的，直接取消国际校区协议施工单位资格。

20.1.1未经遴选人同意主动退出的,2年内不允许参加国际校区的维修工程项目招事宜；

20.1.2未能有效履行合同义务的；

20.1.3互通报价、有串标行为的；

20.1.4施工过程中出现较大安全责任事故或工程质量事故，给国际校区造成较大社会影响的。

出现上述情况造成的一切后果由供应商自行承担，遴选人不承担任何法律责任。

20.2递补机制

如果出现国际校区协议施工单位退出的情况，为了保证该项目顺利实施，遴选人将按遴选结果排名依次进行递补。

## 二、遴选须知通用条款

## （一）遴选文件

21．遴选文件的组成

21.1 本遴选文件包括下列章节：

第一章  遴选须知；

第二章  合同条款；

第三章  遴选文件格式；

21.2 供应商获取遴选文件后，应仔细检查遴选文件的所有内容，认真审阅遴选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的遴选文件没有按遴选文件要求递交全部资料，或遴选文件实质上没有响应遴选文件的要求，遴选人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的遴选文件。

21.3 供应商一旦中标，遴选文件的内容对遴选人和中选人双方均有约束力。

## （二）遴选文件的编制

22．遴选文件的语言及度量衡单位

22.1 遴选文件和与遴选有关的所有文件均应使用中文。

22.2 除工程项目规范另有规定外，遴选文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

23．遴选文件的组成：

23.1 遴选文件合编成一本。若遴选文件过厚，供应商可自行考虑分册装订。

23.2 开标信封中规定的文件，如果在遴选文件的其他部分同时要求提供的，也应在相应遴选文件的部分提供。

23.3 技术部分文件主要包括的内容：

（1）企业法定代表人证明书；

（2）供应商代表的授权委托人证明书原件，非法定代表人参加时提供；

（3）企业营业执照（复印件加盖公章）；

（4）企业资质证书：建筑装饰装修工程专业承包三级或以上级别。

（5）建筑施工企业安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（6）拟派项目负责人的相关证明文件及安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）（复印件加盖公章）；

（7）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）（复印件加盖公章，项目负责人和安全员不为同一人）；

供应商提供的资审资料须内容齐全（包括各证件的年检页、有效期页面，合同资料、验收证明资料须内容完整），并确保各项资料均为有效。

（8）拟对本项目投入的技术力量

(9)服务方案：主要考查是否结合自身条件重点围绕“如何做好校园维修服务工作”展开描述、提出建议等方面的内容

（10）其他支持性资料、方案

23.4 商务部分文件主要包括的内容：

（1）《遴选函》（原件，格式见第四章）；

（2）《供应商声明》（原件，格式见第四章）；

（3）用于评标的业绩（如有，请提供，影响总得分。业绩需提供施工合同、竣工验收结算审核证明，时间以竣工验收结算审核证明为准）

23.5 遴选人认为有必要提供的其它辅助说明资料（不作为否决性材料），包括但不限于：

（1）项目负责人身份证复印件（加盖公章）；

（2）授权委托代表身份证复印件（加盖公章）。

23.6 电子文件：电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与供应商递交的纸质遴选文件内容一致，如有不同，以纸质遴选文件为准。

24．遴选文件格式

24.1 供应商递交的遴选文件应当使用遴选文件所规定的全部遴选文件格式。

24.2 供应商应仔细阅读第三章遴选文件格式的相关规定和要求。如遴选文件未按规定的格式填写或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认而造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查可否决其遴选。

25．结算方式

25.1结算方式：按现行定额、清单、工日计价结算(零星点工)。

25.2在工程结算时，工程量按实际计算， 实际工程量由项目使用单位现场签证确认；有施工图纸的由施工单位编制竣工图，由设计单位（或监理单位）确认，根据竣工图纸、设计变更、现场签证计算工程量。

25.3计价取费采用广东省现行定额（《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》），其中临时设施费不予以计取。

25.4材料、设备价格根据具体维修改造工程，主材价格按《广州地区建设工程常用材料综合价》确定，特殊品牌材料按《建设工程材料（设备）厂商价格信息》及市场价格确定。

25.5 属于承包人自行采购的主要材料、设备，遴选人应当在遴选文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，供应商主要材料选用品牌需经遴选人同意后使用。

26．遴选有效期

遴选有效期30日，在此期限内，凡符合本遴选文件要求的遴选文件均保持有效。

27．遴选文件的份数和签署

27.1 供应商应按遴选须知第4项规定的份数递交遴选文件。

27.2 遴选文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在遴选文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

27.3 各册独立装订的遴选书封面必须加盖供应商单位法定印章并经供应商代表签字或盖章，供应商代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签字或盖章的遴选文件中，须同时提交由法定代表人签字或盖章的有效的授权委托书。

27.4 除供应商对错误处须修改外，全套遴选文件应无涂改或增删，如遴选文件有修改，修改处应由供应商代表签字或盖章并加盖单位法定印章。

27.5 遴选文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、供应商单位名称，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。

27.6 供应商遴选递交印刷的遴选文件时，同时递交内容与供应商打印产生的纸质遴选文件一致的电子文件光盘一套。

## （四）遴选文件的递交

29．遴选文件的份数、包封、密封和标记

28.1 遴选文件的包封要求：

（1）资格审查文件、商务部分文件合编成一本

（2）遴选文件正本（1本）、遴选文件副本（2本）、遴选文件光盘（先独自封好）、开标信封（如有，先独自封好）一起包封为一包。

28.2 遴选文件的密封要求：供应商应确保遴选文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取遴选文件的空隙，并加盖骑缝公章。

28.3 遴选文件的标记要求：包封面应具有“[项目名称]项目遴选文件”字样及供应商名称并加盖供应商公章（中括号中内容已在本遴选须知前附表中列明，由供应商自行填入）。

28.4 接收遴选文件时，如果包封上没有按本须知第29.1、29.2、29.3条规定密封并加写标志，遴选人予以拒绝，并退还给供应商。

29．遴选文件的递交、接收和封存

29.1 供应商代表应按遴选须知第7项所规定的时间和地点向遴选人递交遴选文件。

29.2 供应商应凭以下资料递交遴选文件：有效的法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、授权委托代表身份证原件。

29.3 若出现以下情况，遴选人将拒绝接收遴选文件：

（1）在遴选截止期后逾期或未在指定地点递交遴选文件的；

（2）遴选文件未按遴选文件要求密封和标识的；

（3）供应商代表未准时出席收标会或未按要求签到的；

（4）在遴选截止前，供应商代表未按照本须知第18.2条规定递交遴选文件的。

29.4 遴选截止前，遴选人拒绝接收符合条件的遴选文件，供应商可向遴选监督机构投诉。

30．遴选文件递交的截止时间

30.1 供应商应在遴选须知第 7项所述的时间前递交遴选文件。

30.2 遴选人可按本须知第9条规定以遴选文件修改的方式，酌情延长递交遴选文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的遴选截止时间为准。

31．迟交的遴选文件

遴选人在本须知前附表第20项规定的遴选截止时间以后收到的遴选文件，将被拒绝并退回给供应商。

32．遴选文件的补充、修改与撤回

32.1 供应商在递交遴选文件以后，在规定的遴选截止时间之前，可以以书面的形式补充、修改已递交的遴选文件，或以书面形式通知遴选人撤回已递交的遴选文件。补充、修改的内容为遴选文件的组成部分。

32.2 供应商对遴选文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和标记，按本须知第19条有关规定递交，并在遴选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

32.3 在遴选截止时间之后，供应商不得补充、修改和更换遴选文件。

32.4 在遴选截止后，供应商在遴选文件格式中规定的有效期终止日前，供应商不能撤销遴选文件，且遴选人有权就其撤销行为报告华南理工大学遴选主管部门及纪监部门载入不良信用记录。

## （五）开标、评标、定标及合同签订

33．开标

按《华南理工大学招办法》。

34．评标过程的保密

34.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对遴选文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

34.2 在遴选文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向遴选人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其被拒绝。

35．遴选文件的澄清，计算错误的修正

按《华南理工大学招办法》。

36．遴选文件的评审、比较和否决

按《华南理工大学招办法》。

37．中标通知书

37.1 评标结束后，遴选人将就规定的内容在华南理工大学广州国际校区网站公示：http://www2.scut.edu.cn/gzic/。

37.2 中标结果以挂网公示结果为准。

37.3 中选人须密切留意华南理工大学广州国际校区网站上的相关信息，并在规定的时间内到华南理工大学广州国际校区综合事务办公室办理相关的中标手续。

38．合同协议书的签订

38.1 遴选人与中选人将于中标结果挂网公示之日起3日内，按照遴选文件和中选人的遴选文件商定和签订合同（合同样本见附件1），遴选人和中选人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

38.2 中标结果挂网公示之日起3日后，中选人未按上款的规定与遴选人订立合同，遴选人有权解除中标结果，且依法承担相应法律责任。原中选人给遴选人造成的经济损失，应当给予赔偿。原中选人有异议的，可以向人民法院起诉。

38.3 非经遴选人同意，中选人在遴选过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则遴选人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

38.4 遴选人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。

39．合同生效

在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

40．腐败与敲诈行为

在遴选和合同实施期间，业主要求供应商和承包人遵守最高的道德标准。

40.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：

（1）“腐败行为”是指在遴选或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响遴选人有关人员工作的行为；

（2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响遴选或合同执行，从而损害遴选人利益的行为；也包括供应商之间串通（在递交遴选书之前或之后），人为地使遴选过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为；

（3）如果供应商被认定在本遴选的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消遴选资格。

第二章   附件

附件1

建设工程施工合同

发包方（甲方）： 华南理工大学

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

  - 工程名称：

  - 工程地点：

  - 工程施工范围：

  - 工程承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包售后服务。

  - 工期：本工程自    年    月    日开工，于    年   月    日竣工。

  - 工程质量管理：按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业施工质量验收标准执行

  - 预算金额        元（人民币大写）：

- 甲方工作

  - 开工前      天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明     份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等施工条件；协助办理施工所涉及的各种申请、审批手续。

  - 指派          为甲方项目联系人，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  - 委托                   监理公司进行工程监理，监理公司任命      为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方      份。

- 乙方工作

  - 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底会议，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

  - 指派        为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

  - 严格执行施工规范、操作规程、防火安全规定、施工安全、环境保护规定。严格按照施工图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  乙方应保证文明施工、安全生产，并按《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）等国家及行业现行规范、标准执行，保证文明施工、安全生产，因施工安全管理不当而引起的工伤意外或经济损失由乙方负责。

- 关于工期的约定

  - 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工的费用。

  - 因甲方原因影响工期的，工期顺延；因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

  - 因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。

- 关于设计或方案、工程质量及验收的约定

  - 由      设计师/工程师提出设计或方案，并经乙方技术负责人审查批准，必要时由专业监理工程师提出审查意见。

  - 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更核准按照国家颁发的《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家现行相关专业施工质量验收标准。

  - 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应及时向甲方提出签证，确认隐蔽工程及拆除类工程的工程量，提供清晰的工程照片，无签证的扣除其对应的结算项目。

  - 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  15  日内组织验收，并办理验收、移交手续，甲方如发现质量问题应及时要求乙方整改，整改完成方可以进行工程结算。

  - 本工程保修期为 2 年，涉及防水、补漏的项目保修期为 5 年。质量保修期从工程实际竣工之日算起。所有承包范围内的工程均属保修范围。在保修期内，乙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理，乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，费用由乙方负责。如留有质量保修金，保修费用从质量保修金内扣除,质量保修金待质量保修期届满后一个月内无息付还。

- 关于工程价款及结算的约定

6.1 工程结算：根据施工图纸按照工程项目所属地区（广东省、广州市）的计价规范、计价办法、综合定额及建设主管部门发布的有关工程造价管理文件及华南理工大学的相关管理规定执行。工程的计价依据为《广东省建设工程计价依据（2018）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》。工程主材价格的确定依次为：广州建设工程造价管理站颁布的广州地区建设工程常用材料税前综合价、市场价格。其中按独立费计价的工程项目，根据施工实际及市场合理价格，进行工料分析后确定造价。

6.2  本合同生效后，甲方分     次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

| 工程款分 次支付 | 每次合同价款 % | 金 额 |
| --- | --- | --- |

  - 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料  60   天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在  15  天内，结清尾款。

6.4 保修金为该工程价款的       。

- 关于材料供应的约定

  - 由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

  - 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，造成的相关损失由乙方负责。

7.3甲方供应的材料：

第八条  其它情况及约定

其他约定：

第九条  违约责任

9.1   由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方    元违约金。

9.2  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.3 乙方对所使用工人负有管理义务，因工人故意或过失造成甲方人员或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.4 乙方须做好施工安全管理，因乙方施工不当或人员管理不当造成安全隐患或安全问题的，须承担全部赔偿责任。

9.5 本合同发生争议时，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院诉讼解决。    第十条  合同生效

10.1   本合同一式        份，甲乙双方各执         份。

10.2   本合同于  双方签字盖章后  立即生效，工程履行完成后自动终止。

第十一条   附件

（1）乙方营业执照及相关资质证明

（2）双方确认的施工图纸或作法说明

（3）工程预算书

（4）会议纪要

（5）其它：

甲方（盖章）：                                	乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

甲方授权代表（签字）：                         乙方授权代表（签字）：

日     期：                                   日     期：

地     址：                                  	地     址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电     话：                                 	电     话：

传     真：                                  	传     真：

开户银行：                                    开户银行：

开户账号：                               开户账号：

附件2

遴选函

致：华南理工大学

1．根据已收到贵方 （工程名称） 的遴选文件，并已详细审核了全部遴选文件及有关附件。

2．遵照《中华人民共和国招标法》《中华人民共和国招标法实施条例》等有关规定，经考察现场和研究上述遴选文件的须知、合同条款、质量标准和技术规范及其他有关文件后，我方承诺：

愿按上述合同条款、质量标准和技术规范等的要求承包以上上述项目。

3．我方同意所递交的遴选文件在须知规定的有效期内有效，在此期间内我方的有可能中标，我方将受此约束。如果在有效期内撤销遴选或放弃中选资格，责任自负。

4．我方理解将必须接受所收到的任何遴选文件的约束。

5．如果我方中选，我方保证按遴选文件中的规定，在中选通知书发出之日起    日历天内完成并移交本项目，并保证每项工程完工后竣工验收前，按遴选文件要求及时清运工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净，竣工验收后30天内按项目使用单位及审计部门的竣工结算要求提交全部竣工结算资料。

6．除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书和本遴选文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8．如果我方中选，我方将实行项目经理负责制，项目经理为我方公司正式员工，并按遴选文件配备项目管理班子。如未经项目使用单位同意更换项目班子成员，遴选人有权取消我公司的中选资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司全部承担。

9．工地余泥渣土运输与排放管理员由施工单位专职安全员兼任。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商企业公章：                         日期：    年  月  日

附件3

供应商声明

华南理工大学：

本公司就参加  （项目名称）  遴选工作，作出郑重声明：

- 本公司承诺因对遴选文件的任何误解或忽略，或对建设场地条件缺乏必要的了解而导致中标后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向校方提出任何索赔要求。

- 本公司已收到上述工程所提供的一切有关遴选文件、资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据遴选文件、遴选答疑纪要（如有）、其它相关文件及设计图纸的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿竞投承包上述项目。

- 本公司如果中选，必定全面履行上述工程遴选文件、其它相关的规定和遴选人的要求，并同意与贵方签署一份基于上述而制定的承包合同。

- 本公司对遴选文件及有关文件的所有条款作出完全响应的承诺。本公司中选后保证遵守华南理工大学的各项管理规定，并接受本工程监理单位和项目使用单位的监督管理。

- 本公司保证资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的，在有效期内的。

- 如评标委员会评标过程中需要，本公司保证提供遴选文件要求的资格审查资料原件进行查验，保证所提供资料的真实性和有效性。

- 本公司保证在本项目中不与其他单位围标、串标，不出让资格，不向遴选人或评标委员会成员行贿。

- 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在资格审查截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

- 严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”及华南理工大学相关规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：华南理工大学及所属地政府行政管理部门的处罚，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格等。

- 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、遴选文件编写、监理工作。

- 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加华南理工大学内的遴选活动一年。

12.我单位已知悉并了解《华南理工大学建筑施工企业不良行为全过程记录管理办法》，承诺遵守相关规定，如有违反，自愿接受相关处理。

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商代表（签字或盖章）：

联系电话：                        日期：2023年    月    日