附件：         大学城校区学生宿舍分体空调安装计划表

| 序号 | 楼栋 | 安装日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C7栋 | 3月28-29日 |
| 2 | C8栋 | 3月30-31日 |
| 3 | C9栋 | 4月1-2日 |
| 4 | C10栋 | 4月2-3日 |
| 5 | C11栋 | 4月4-5日 |
| 6 | C12栋 | 4月6-7日 |
| 7 | C13栋 | 4月7-8日 |
| 8 | C14栋 | 4月8-9日 |
| 9 | C1栋 | 4月10-11日 |
| 10 | C2栋 | 4月12-13日 |
| 11 | C3栋 | 4月13-14日 |
| 12 | C4栋 | 4月14-15日 |
| 13 | C5栋 | 4月15-16日 |
| 14 | C6栋 | 4月17-18日 |
| 15 | C15栋 | 4月18日 |

备注：每天施工时间：上午8:30-12:00，下午14:00-18:00，晚上18:30-21:30（女生宿舍楼栋晚上时间段不安装。）